J– 筛选房源：是否有死亡记录。是否有unpermitted SQFT

L – 去看房：确定时间和open door形式

董事会 D,L - 决策价格，谈价

Open escrow

J + K - 开始贷款、开始买房屋保险

D+ L  - 签loan doc *并行

L- 量尺*并行

设计师设计方案*并行

K-开通水电网*并行

Close escrow

Z – 申请permit –  每个房子不一样

开始施工

Z – 申请inspection 有时间

A – 买建筑材料

J – agent 介入

Z- final 检查通过

J- Staging

J-上市

A-园丁剪草

收offer，open escrow

S+W – 卖房文件

K-seller disclosure

D:签卖房文件

K： 关水电网、取消房屋保险